Projektbericht Silas Kruse
Datum	Aufgabe	geplant	in Bearbeitung	erledigt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17.02.2026	Themenfindung	+	+	+
17.02.2026	Unterstützung bei Planung des Gameloop	+	+	-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18.02.2026	Unterstützung bei Motiv Findung	+	+	-
18.02.2026	Aufsetzen des Konzeptionsdokuments	+	+	-
18.02.2026	Bau von Ordnerstruktur	+	+	+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19.02.2026	Weiterführung des Konzeptionsdokuments	+	+	-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20.02.2026	Weiterführung des Konzeptionsdokuments	+	+	-
20.02.2026	Kartendesign Aphrodite	+	+	+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24.02.2026	Kartendesign Ratatosk	+	+	+
24.02.2026	Vertigstellung des Konzeptionsdokuments	+	+	+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25.02.2026	Kartendesign Hydra	+	+	+
25.02.2026	Abgabe des Konzeptionsdokuments	+	+	+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
26.02.2026	Kartendesign Cyclops	+	+	+
26.02.2026	Kartendesign Minotaurus	+	+	+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
03.03.2026	Kartendesign Pegasus	+	+	+
03.03.2026	Kartendesign Harpye	+	+	+
03.03.2026	Kartendesign Werwolf	+	+	+
03.03.2026	Fixing Kartenlayout	+	+	+
03.03.2026	Überarbeitung meiner Karten mit Layout	+	+	+
03.03.2026	Kartendesign Unicorn	+	+	+
03.03.2026	Kartendesign Medusa	+	+	+
03.03.2026	Meine 10 Karten auf 480X600 gebracht	+	+	+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
04.03.2026	Klassen.js um Karten erweitert	+	+	+
04.03.2026	Kartendesign Jack o Lantern(Stingy Jack)	+	+	+
04.03.2026	Kartendesign Baldur	+	+	+
Projektbericht Silas Kruse
Datum	Aufgabe	geplant	in Bearbeitung	erledigt
04.03.2026	Kartendesign Thor	+	+	+
04.03.2026	Besprechung Spielfeld Design	+	+	+
04.03.2026	Planung einer Kartenzierfunktion	+	+	-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
05.03.2026	Schreiben einer "draw" Funktion	+	+	+
05.03.2026	Baue eine Ordnerstruktur neu auf	+	+	+
05.03.2026	Bearbeite CSS HTML und JS für Funktionen	+	+	+
05.03.2026	Teste neue Kartenzierfunktion (draw)	+	+	+
05.03.2026	Erstelle Ordner mit Dummy png's	+	+	+
05.03.2026	Visualisierung der draw Funktion	+	+	+
05.03.2026	Debuggen der neuen draw Funktion	+	+	+
05.03.2026	Präsentiere das Ergebnis meine Vorgesetzten	+	+	+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10.03.2026	Besprechung über Fortschritt	+	+	+
10.03.2026	Erklärung warum man bei mir Karten sieht...	+	+	+
10.03.2026	Design zweier Switch Screens	+	+	+
10.03.2026	Besprechung über Datennamenchaos!!!	+	+	+
10.03.2026	Umschreiben des Konzepts zum GDD	+	+	-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11.03.2026	Umschreiben des Konzepts zum GDD	+	+	-
11.03.2026	Kartendesign Gleipnir	+	+	-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12.03.2026	Kartendesign Gleipnir	+	+
12.03.2026	Umschreiben des Konzepts zum GDD	+	+