Arbeitsprotokoll
Projektbericht: André Boden
Datum	Aufgabe	geplant	In Arbeit	beendet
17.02.2026	Thema auswählen	x	x	x
17.02.2026	Besprechung Gameloop	x	x	x
17.02.2026	Grobkonzept Kartendesign	x	x	x
18.02.2026	Kartendesign: Besprechung	x	x	x
18.02.2026	Kartendesign: Hades und ordentlichen Kartenrand	x	x	x
18.02.2026	Kartendesign: Odin	x	x
18.02.2026	Kartendesign: Loki	x	x
24.02.2026	Kartendesign: Odin	x	x	x
25.02 2026	Programmieren: CSS und HTML Spielfeld formatiert	x	x
25.02.2026	Programmieren: JavaScript schaden	x	x

2.3.2026	Programmieren: LPAbzug	x	x
3.3.2026	Kartendesign: / Freya, Odin	x	x
3.3.202	Programmieren: LPAbzug	x	x
04.03.2026	Programmieren: / LPAbzug und Spielfeld Update	x	x
05.03.2026	Kartendesign: Freya, Pixie, Kelpie	x	x	x