Projektplan

Nummer	Aufgabe	Anfang	Ende	Bearbeiter
Themenfindung	Themenbesprechung	17.02.2026	17.02.2026	alle
Grobkonzept	Ausarbeitung Grobkonzept	17.02.2026		Silas
Design	Ausarbeitung Design der Karten	17.02.2026		alle
Programmieren	Grobe übersicht Funktionen, Variablen	17.02.2026	17.02.2026	Tim
Programmieren	Ausarbeitung Programmierung des Spiels	18.02.2026		alle